# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | Paket 3 |
| Phase |  |
| Bezeichnung | 2 Überladungen von Operatoren einbauen |
| Verantwortlich | Alle |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 24.01 | Start | 24.01 | | Termin Soll | 29.01 | Termin Ist | 30.01 | | Aufwand Soll | 3h | Aufwand Ist | 10 min | |
| Voraussetzungen | (Vorgänger, Bedingungen etc.)  Code |
| Schnittstellen |  |
| Risiko | Fehlerhafte Klassen und Attribute |
| Leistungsbe- schreibung | 2 Überladungen von Operatoren mit in den Code einpflegen |
| Abnahmekriterien | Stimmt mein Code? An welchen Kriterien überprüfe ich das?  Code aufzeigen, laufen lassen und beschreiben  Algorithmus richtig beschrieben?  Notationen (Standard und Darstellung) wurde sich an alles gehalten? |
| AP-Ergebnisse | Arbeitspaket  2 Überladungen von Operatoren mit in den Code einpflegen |
| Erforderliche Ressourcen | Laptop, Code, Tool (Pycharm) |
| Bemerkungen |  |