# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | Paket 5 |
| Phase |  |
| Bezeichnung | Doc-Strings und Kommentare für Klassen und Methoden |
| Verantwortlich | Mahmut |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 17.01 | Start | 17.01 | | Termin Soll | 29.01 | Termin Ist | 30.01 | | Aufwand Soll | 3-4h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | (Vorgänger, Bedingungen etc.)  Code |
| Schnittstellen | Github |
| Risiko | Fehlerhafte Kommentare, Rechtschreibfehler, grammatikalische Probleme |
| Leistungsbe- schreibung | Doc-Strings und Kommentare für Klassen und Methoden |
| Abnahmekriterien | Stimmen meine Doc-Strings und Kommentare? An welchen Kriterien überprüfe ich das?  Kommentare durchgehen, zeigen und erklären  Beschreiben wie der Code funktioniert, anhand der erstellten Kommentare  Alles richtig erklärt. Code durchlaufen lassen und überprüfen ob die Kommentare richtig sind. |
| AP-Ergebnisse | Arbeitspaket  Durchgängig Erstellung von Doc-Strings. Kommentare in den Code einpflegen. |
| Erforderliche Ressourcen | Laptop, Code, Tool (Pycharm) |
| Bemerkungen |  |