# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | Paket 1 |
| Phase | 1 |
| Bezeichnung | Erstellung eines Struktogramms und Pseudocode |
| Verantwortlich | Selin Askin |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 15.01 | Start | 15.01 | | Termin Soll | 25.01 | Termin Ist | 25.01 | | Aufwand Soll | 2h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | (Vorgänger, Bedingungen etc.)  Benötigte Informationen = Kundeninput  Benötigtes Tool: Draw.iO |
| Schnittstellen |  |
| Risiko | Fehlerhaftes PAP, fehlerhafte Zeichnung, falsche Form |
| Leistungsbe- schreibung | PAP schreiben für 2 Algorithmen |
| Abnahmekriterien | Stimmen meine Zeichnungen? An welchen Kriterien überprüfe ich das?  Grafische Darstellung zeigen und beschreiben  Algorithmus richtig beschrieben?  Notationen (Standard und Darstellung) wurde sich an alles gehalten? |
| AP-Ergebnisse | Arbeitspaket  Erstellung eines Struktogramms und PAP nach ISO Norm. Für 2 Algorithmen |
| Erforderliche Ressourcen |  |
| Bemerkungen |  |